SYSTEM DESIGN SPECIFICATION

MealPilot

约束感知的个性化膳食规划 Agent

RAG × LangGraph × OR-Tools × Human-in-the-loop

核心定位 让概率性的 LLM 负责理解、路由与协商，让确定性的求解器负责组合，让规则引擎负责安全和结果验收。

| 文档版本 | v1.1（实施约束增强版） |
| --- | --- |
| 设计日期 | 2026-08-06 |
| 目标形态 | 可上线的 Agent 应用与校招简历项目 |
| 首期范围 | 健康成年人、一日三餐、非医疗建议 |
| 建议周期 | 6–8 周完成可演示工程版 |

# 执行摘要

MealPilot 不是一个“输入身高体重后让大模型随意推荐菜”的套壳应用，而是一个以膳食规划为验证场景的约束感知 Agent 系统。它把用户自然语言需求转换成分级约束，从有来源、有版本的菜谱库中检索候选，再通过 OR-Tools 生成可行组合，并由确定性规则引擎重新验证。系统在无解、工具超时、用户中途修改和并发操作等情况下，能够受控诊断、暂停、协商与恢复。

最终建议 首期只做单 Orchestrator Agent 和确定性工具，不做多 Agent；上线数据只使用许可证明确的来源；简历仅写已经实现并经过评测的能力，演进架构单独标为 Roadmap。

## 本版对工程提议的关键修正

| 提议项 | 修正结论 | 最终设计 |
| --- | --- | --- |
| Redis Pub/Sub | 不作为唯一事件源 | 改用 Redis Streams 或数据库事件表支持断线重放，SSE 使用 Last-Event-ID 恢复。 |
| 幂等键 | 不使用 plan_id + retry_count | retry_count 会变化，建议使用 user_id + operation_type + aggregate_id + plan_version，并在数据库加唯一约束。 |
| PostgresSaver | 不等同于完整 OCC | Checkpointer 负责图恢复；业务并发由 run_version、条件更新和 409 Conflict 控制。 |
| 语义缓存 | 不能仅凭相似度复用完整食谱 | 过敏、预算、档案快照和数据版本必须完全匹配，返回前仍需重新验证。 |
| Structured Output | 只能限制格式 | 不能单独抵御提示词注入，仍需不可信数据隔离、工具权限和确定性校验。 |
| 成本下降 40% | 不能预先写入简历 | 只有完成 A/B 压测并保留基线后，才能写成量化成果。 |
| CP-SAT 小数 | 必须先量化为整数 | 按字段定义缩放与保守舍入策略，求解后再用原始 Decimal 数据复验。 |
| Pint 单位换算 | 不能直接把体积变成质量 | 同量纲由 Pint 转换；cup/ml 到 g 还需食材密度、标准份量和加工状态。 |
| 候选数 < 10 | 不使用固定阈值 | 根据餐次、类别和备选覆盖度生成 CandidateCoverageReport，再决定求解或断路。 |

## 文档导航

- 1. 项目定位与范围边界

- 2. 架构原则与职责分工

- 3. 总体系统架构

- 4. Agent 状态机与失败恢复

- 5. 约束建模、求解与验证

- 6. 菜谱数据管线与 RAG

- 7. 并发、隔离与状态一致性

- 8. 长任务交互与事件同步

- 9. 缓存、模型路由与成本控制

- 10. 安全、隐私与权限边界

- 11. 接口与核心数据模型

- 12. 可观测性与评测体系

- 13. 部署与容量演进

- 14. 实施路线与验收

- 15. 风险清单

- 16. 演示脚本、简历与面试表达

- 附录：工具契约、故障矩阵与参考资料

# 1. 项目定位与范围边界

## 1.1 产品定位

面向希望控制热量、预算、时间、口味和库存的健康成年人，生成有依据、可解释、可调整的一日三餐或后续一周食谱。与传统推荐系统不同，MealPilot 把每次规划视为一个带硬约束、软目标、外部数据与用户协商的长任务。

## 1.2 用户输入

- 基础档案：年龄、性别、身高、体重、活动水平和目标；身高体重只是其中一部分。

- 安全与禁忌：过敏原、明确禁止食物、宗教或文化限制。

- 本次约束：预算、烹饪时间、厨房设备、库存、人数、餐次和可接受的营养范围。

- 软偏好：菜系、辣度、食材偏好、多样性、是否优先消耗临期库存。

## 1.3 首期非目标

- 不提供糖尿病、肾病、进食障碍等疾病的诊断或治疗性饮食建议。

- 不自动抓取并公开再分发来源不明的菜谱内容。

- 不让 LLM 直接计算营养、放宽过敏约束或执行任意网络与 Shell 操作。

- 不在首期实现家庭多人联合规划、复杂周计划、多 Agent 协作和大规模爬虫平台。

安全边界 任何涉及过敏原或不可确认食材成分的情况默认 Fail-Closed；系统展示数据来源和不确定性，不将结果描述为医疗处方。

## 1.4 渐进式用户画像

首次使用不要求用户填写冗长问卷，而是按字段对安全性和可行性的影响分级收集。Agent 仅在缺失信息会阻断当前规划时发起 Interrupt；非阻断字段采用透明默认值或在后续交互中逐渐学习。

| 策略 | 字段示例 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| REQUIRED_BEFORE_RUN | 过敏原、明确禁忌、饮食模式、用餐人数、规划范围 | 首次规划前必须明确确认 |
| ASK_WHEN_BLOCKING | 预算、烹饪时间、厨具、营养目标 | 仅在影响可行性或方案选择时询问 |
| DEFAULT_WITH_NOTICE | 辣度、菜系、多样性权重 | 展示默认值，允许用户随时调整 |
| LEARN_WITH_CONFIRMATION | 常用食材、口味、实际烹饪复杂度 | 由反馈提议更新，经确认后写入新快照 |

安全画像规则 不得根据用户曾经选择或食用某道菜，反向推断其不存在过敏。过敏和禁忌只能通过用户明确确认更新，并写入带版本的 UserProfileSnapshot。

# 2. 架构原则与职责分工

| 原则 | 落地含义 |
| --- | --- |
| 概率与确定性分离 | LLM 负责理解、策略与解释；计算、约束和安全由确定性组件负责。 |
| 安全约束不可协商 | 过敏、禁忌和系统安全策略从不自动放宽。 |
| 状态显式化 | 约束、候选、验证报告、重试预算、待确认事项和证据均进入结构化 State。 |
| 副作用幂等 | 库存扣减、计划发布和通知按至少一次执行模型设计，依赖唯一键与事务防重。 |
| 数据版本固定 | 每个计划绑定用户档案、菜谱、营养库、索引和求解器版本，保证可复现。 |
| 渐进式工程化 | 首期打通垂直闭环；并发扩展、缓存和独立服务按指标触发，而不是为了堆技术。 |

## 2.1 模块职责

| 模块 | 负责 | 明确不负责 |
| --- | --- | --- |
| LLM 策略 Agent | 意图提取、约束分类、检索策略、修复动作、冲突解释 | 营养精算、安全判定、任意放宽硬约束 |
| Hybrid RAG | 召回真实菜谱、步骤、来源和版本 | 决定最终三餐组合 |
| OR-Tools | 在候选集中搜索可行或近优组合 | 理解模糊自然语言 |
| 规则验证器 | 重新计算营养、过敏、预算、时间和库存 | 创造新事实或替代用户确认 |
| Memory | 保存经确认的档案、偏好和反馈 | 因一次行为永久修改安全信息 |
| Generative UI | 展示约束、进度、冲突和可选方案 | 绕过后端验证直接发布计划 |

# 3. 总体系统架构

图 1  MealPilot 分层系统架构

生产形态采用“轻接入层 + 可持久化 Agent Runtime + 专用工作池”的分层设计。FastAPI 不直接承担长时间求解；请求提交后立即创建 run，Agent Worker 负责 LangGraph 编排，CPU 密集型求解进入独立 Solver Pool，离线采集和索引由 Ingestion Workers 处理。

## 3.1 推荐技术栈

| 层 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React、TypeScript、Vite | 约束表单、方案卡片、SSE、冲突协商 |
| API | FastAPI、Pydantic | 鉴权、Run API、OCC、幂等与限流 |
| Agent | LangGraph | 状态机、Checkpointer、Interrupt/Resume |
| 数据 | PostgreSQL + pgvector | 业务数据、图状态、版本、向量检索 |
| 队列/事件 | Redis + Dramatiq + Redis Streams | 后台任务、事件重放和背压 |
| 求解 | OR-Tools CP-SAT | 组合优化、超时与可行解状态 |
| 检索 | Dense + BM25 + RRF + Cross-Encoder | 混合召回与精排 |
| 追踪 | OpenTelemetry + Phoenix 或 LangSmith | 节点、LLM、工具、成本和错误 |
| 部署 | Docker Compose，后续容器平台 | 开发一致性与按工作池扩缩容 |

# 4. Agent 状态机与失败恢复

图 2  约束感知 Agent Loop 与人机协商

## 4.1 State 设计

class MealPlanState(TypedDict): thread_id: str user_profile_snapshot_id: str request_intent: dict immutable_constraints: dict negotiable_constraints: dict soft_preferences: dict candidate_recipe_ids: list[str] candidate_coverage_report: dict ¦ None retrieval_status: str numeric_policy_version: str price_snapshot_id: str ¦ None normalization_warnings: list[dict] missing_required_fields: list[str] current_plan: dict ¦ None validation_report: dict ¦ None infeasibility_report: dict ¦ None attempted_strategies: list[dict] retry_count: int tool_call_count: int pending_negotiation: dict ¦ None evidence_refs: list[dict] status: str run_version: int

State 中只保存结构化结果、ID、摘要与证据引用，不长期塞入所有菜谱正文。这样既能控制上下文窗口，也能让固定系统提示词和工具 Schema 更稳定，有利于 Prompt Cache。

## 4.2 节点与路由

| 节点 | 职责 | 关键控制 |
| --- | --- | --- |
| Analyze | 提取意图并划分三级约束 | 缺少关键安全信息时澄清 |
| Retrieve | 硬过滤后混合召回与 Rerank | 生成覆盖报告；不足时在 Solver 前断路 |
| Solve | CP-SAT 生成方案或返回状态 | 设置时间限制与结果状态分支 |
| Validate | 确定性复算与安全检查 | 任何硬约束失败均打回 |
| Diagnose & Repair | 选择受控修复动作 | 同一动作去重并受预算限制 |
| Interrupt | 向用户展示可协商方案 | 持久化后等待用户决定 |
| Finalize | 发布计划、证据和购物清单 | 副作用通过幂等事务执行 |

## 4.3 正确的暂停与恢复

路由到 END 只表示本次图运行结束，不应被当作完整的人机暂停协议。MealPilot 使用持久化 Checkpointer、稳定 thread_id、interrupt() 和 Command(resume=...)。外部 API 使用 run_version 控制并发，不直接把内部 checkpoint 细节暴露为业务一致性的唯一依据。

def negotiate_node(state): decision = interrupt({ "reason": state["infeasibility_report"], "options": state["pending_negotiation"]["options"], }) return apply_approved_decision(state, decision) config = {"configurable": {"thread_id": run_id}} await graph.ainvoke(initial_state, config=config) await graph.ainvoke(Command(resume=user_choice), config=config)

## 4.4 执行预算

| 预算项 | 首期默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| max_replans | 3 | 防止反思循环 |
| max_tool_calls | 20 | 限制工具风暴 |
| max_llm_calls | 6 | 限制成本与 Rate Limit 压力 |
| max_total_seconds | 30 | 超限后返回当前诊断 |
| solver_time_limit | 3–5 秒 | 避免单个求解耗尽 CPU |
| max_same_strategy | 1 | 同一修复动作不重复执行 |

# 5. 约束建模、求解与验证

## 5.1 三级约束

| 级别 | 示例 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 不可放宽 | 过敏原、禁忌、宗教限制、系统安全规则 | 永不自动修改；冲突时 Fail-Closed |
| 需确认后放宽 | 预算、时间、热量范围、蛋白质目标、库存要求 | 只生成候选妥协方案，用户确认后生效 |
| 软目标 | 菜系、辣度、多样性、少重复、临期优先 | 进入目标函数，可自动权衡 |

## 5.2 求解模型

以候选菜谱和份数为决策变量，以热量、宏量营养、预算、烹饪时间和库存为约束，以营养偏差、费用、重复度和偏好损失为目标函数。多套方案优先通过改变目标权重、加入多样性约束或排除上一方案后多次求解产生，LLM 只解释方案差异。

求解状态处理 OPTIMAL 与 FEASIBLE 可以返回；INFEASIBLE 进入诊断；UNKNOWN 表示在时间或资源限制内无法确认，不得被错误解释为已证明无解。

## 5.3 CP-SAT 数值契约

CP-SAT 原生使用整数约束。进入 Solve 节点前增加 Scaling Layer，以 Decimal 为权威值，按字段量化为整数；禁止直接使用二进制 float 后再 int() 截断，也不采用覆盖所有字段的单一 multiplier。

| 字段 | 整数化 | 精度 | 保守舍入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热量 | kcal × 10 | 0.1 kcal | 下限：贡献向下、目标向上；上限反向 |
| 宏量营养 | g × 100 | 0.01 g | 按约束方向保守舍入 |
| 钠等微量营养 | 统一为 mg | 1 mg | 上限约束对贡献向上取整 |
| 金额 | 元 × 100 | 1 分 | 金额贡献向上取整，预算上限向下取整 |
| 成本指数 | index × 100 | 0.01 | 仅作为价格缺失时的软目标 |

- 构建模型前检查系数、变量上界及乘积是否可能超过 int64 范围；超界时降低精度或拆分模型。

- Solver 输出只是一组候选决策，Validate 节点使用原始 Decimal、营养版本和价格版本重新计算。

- 将 scale_by_field、rounding_policy 和版本保存为 SolverNumericPolicy，并写入 Trace 和 MealPlan 证据。

## 5.4 无解诊断

- 保持所有不可放宽约束不变。

- 按预定义顺序逐组放宽可协商约束并重新试求解。

- 记录每个调整的最小变化量、可行性和副作用。

- 向用户返回 2–3 个影响最小且可解释的妥协方案。

- 用户确认后生成新的 ConstraintSet 版本，再恢复图执行。

## 5.5 验证权威顺序

| 顺序 | 验证层 | 内容 | 权威 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全规则 | 过敏、禁忌、成分不确定性 | 最高；不允许 LLM 覆盖 |
| 2 | 确定性计算 | 热量、宏量营养、预算、库存 | 必须通过 |
| 3 | 求解约束 | 组合、份数和目标偏差 | 必须保持可行 |
| 4 | LLM 软质量 | 搭配常识、重复和解释 | 只影响排序或建议 |

# 6. 菜谱数据管线与 RAG

## 6.1 在线与离线解耦

| 阶段 | 节点 | 产物/控制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权数据源/用户导入 | 保留许可、来源 URL、抓取时间和内容 Hash |
| 2 | 原始内容隔离 | 作为不可信数据存储，不进入系统指令区 |
| 3 | 结构化解析 | 标题、食材、步骤、份数、设备、时间 |
| 4 | 食材标准化 | 实体、单位、重量区间、置信度和复核标记 |
| 5 | 营养映射 | 映射 FoodData ID，计算值绑定数据库版本 |
| 6 | 质量审核 | 低置信度、‘适量’、来源异常进入人工队列 |
| 7 | 版本化索引 | RecipeVersion、向量、关键词和父级上下文 |

## 6.2 食材计量标准化与不确定性

{ "raw_text": "一小把香葱", "canonical_name": "香葱", "food_data_id": null, "amount_min_g": 5, "amount_max_g": 15, "raw_unit": "一小把", "normalized_unit": "g", "preparation_state": "切碎", "conversion_source": "portion_range_table:v1", "confidence": 0.54, "normalization_method": "llm_extract+rule_convert", "needs_review": true }

LLM 只负责抽取 (数值、原始单位、食材实体、加工状态)，确定性代码负责换算。Pint 处理 oz→g、tbsp→ml 等同量纲转换；cup/ml→g 必须再查询食材与加工状态对应的密度，‘1 个鸡蛋’等计数单位则查询标准份量重量。无法可靠换算时保留区间、来源和置信度，不得静默猜值。

| 类型 | 示例 | 权威方式 |
| --- | --- | --- |
| 质量单位 | oz / lb / kg → g | Pint 同量纲换算 |
| 体积单位 | cup / tbsp → ml | Pint 同量纲换算 |
| 体积到质量 | ml × ingredient_density → g | 食材 + 加工状态密度表 |
| 计数单位 | 1 个鸡蛋 → portion_g | 权威标准份量表 |
| 模糊单位 | 一把 / 适量 → 区间或未知 | 区间表、人工复核或 Fail-Closed |

## 6.3 价格与预算模型

用户侧继续使用人民币预算，不要求用户理解抽象成本指数。MVP 使用带地区、时间和版本的静态基准价格表估算成本；价格覆盖不足时，成本指数只作为内部软目标或降级提示，不得把不可靠估价包装成精确金额。

| 数据状态 | 表示 | 规划策略 |
| --- | --- | --- |
| 可靠价格 | ingredient_id + region + 元/100g + 生效区间 | 进入预算硬约束，计划绑定 price_snapshot_id |
| 价格区间 | estimated_min / estimated_max | 硬预算使用上界，展示估算范围 |
| 低覆盖 | cost_tier 1–5 | 仅作为软目标，并提示无法精确预算 |
| 无价格 | null + reason + confidence | 不让 LLM 猜价；请求确认或关闭硬预算 |

## 6.4 候选集覆盖断路器

在 Retrieve 与 Solve 之间增加 Candidate Guardrail。系统不使用固定的‘少于 10 道’阈值，而是根据 meal_slots、每餐备选数、餐次类型和食物类别覆盖度判断候选池是否足以规划，并将数据覆盖不足与数学无解分开。

| 状态 | 判定 | 路由 |
| --- | --- | --- |
| EMPTY_RETRIEVAL | 硬过滤后候选为 0 | 不调用 Solver；说明数据覆盖不足 |
| INSUFFICIENT_COVERAGE | 总数或餐次/类别覆盖不足 | 可建议放宽时间、菜系或多样性 |
| READY | 满足动态覆盖门槛 | 进入 CP-SAT |
| SOLVER_INFEASIBLE | 候选充分但约束无可行组合 | 进入受控无解诊断 |
| SOLVER_UNKNOWN | 时限内未找到且未证明无解 | 缩小问题或请求延长时间 |

断路器边界 覆盖不足时只允许建议放宽时间、菜系、多样性等可协商项；过敏原、宗教禁忌和明确禁止食物永远不能为增加候选数量而放宽。

## 6.5 检索链路

检索顺序为：元数据硬过滤 → Dense 与 BM25 并行召回 → RRF 融合 → Cross-Encoder Rerank → 父级菜谱上下文扩展。过敏和禁忌必须在语义检索前后各检查一次，防止同义词、调味料或配料表隐藏风险。

## 6.6 数据许可策略

| 来源 | 用途 | 最终策略 |
| --- | --- | --- |
| USDA FoodData Central | 营养数据 | CC0 / Public Domain，可作为首期营养来源 |
| MediaCrawler / Pro | 离线研究采集 | 仅用于许可允许的学习研究环境，不进入商业上线数据链路 |
| Recipe1M+ | 研究数据集 | 官方访问面向研究用途；不能默认商业化 |
| Epicurious Kaggle 数据 | 研究样本 | 许可证标注不明确，不作为生产数据源 |
| 自建/授权/用户导入 | 生产候选 | 保存权利信息、来源与删除机制 |

## 6.7 MVP 数据验收门槛

| 检查项 | 通过条件 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 来源与许可 | 每个 RecipeVersion 有来源、许可状态、抓取/导入时间和内容 Hash | 缺失则不得进入生产候选集 |
| 计量换算 | 换算结果含方法、来源、加工状态、置信度和不确定区间 | 低置信度进入复核或阻断精确规划 |
| 营养映射 | FoodData ID 与营养数据库版本可追溯 | 无法映射时不允许 LLM 补值 |
| 价格估算 | 计划绑定地区、时间和 PriceSnapshot 版本 | 覆盖不足时降级为区间/成本等级 |
| 候选覆盖 | 每次检索生成餐次、类别和备选覆盖报告 | READY 才进入 Solver |

# 7. 并发、隔离与状态一致性

图 3  并发、任务隔离与可恢复事件流

## 7.1 IO 与 CPU 隔离

LLM、向量数据库和外部 API 主要等待网络；CP-SAT 属于 CPU 密集型。生产设计不让求解器占用 FastAPI 事件循环，而是进入独立进程工作池。首期可以用单机多进程，后续按队列长度单独扩容 Solver Worker。

超时语义 设置 CP-SAT time limit 后，若已有可行解则可能返回 FEASIBLE；若没有找到解且未证明无解，状态可能是 UNKNOWN。系统不能承诺‘超时一定返回次优解’。

## 7.2 Run 串行化与租约

- 同一 thread_id 同一时刻只允许一个 Active Run。

- Worker 领取任务时写入 owner_id、lease_expires_at 和 heartbeat。

- 过期租约可被其他 Worker 回收，但节点和副作用必须可重放、幂等。

- 取消采用协作式取消：节点边界检查 cancel_requested；求解器依靠时间限制或独立进程终止。

## 7.3 乐观并发控制

UPDATE agent_runs SET state = :new_state, run_version = run_version + 1 WHERE run_id = :run_id AND run_version = :expected_version; -- affected_rows == 0 -> HTTP 409 Conflict

前端的拖拽、约束修改和协商选择都携带 expected_version。Checkpointer 保存 LangGraph 状态以便恢复，run_version 则保护业务操作免受双击、乱序请求和旧页面写入影响。

## 7.4 幂等与事务

| 副作用 | 幂等键 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 计划发布 | user_id + publish + plan_id + plan_version | 唯一索引，重复请求返回已有结果 |
| 库存扣减 | household_id + deduct + plan_id + plan_version | 事务写库存流水，不直接覆盖余额 |
| 购物清单 | user_id + shopping_list + plan_id + plan_version | 相同版本重复生成不新增记录 |
| 用户决策 | run_id + decision_id + option_id | 重复点击只消费一次 |

一致性模型 消息队列通常提供至少一次投递。MealPilot 不追求虚假的‘端到端恰好一次’，而是通过事务、唯一键、Outbox 和幂等消费者获得可验证的一次业务效果。

# 8. 长任务交互与事件同步

## 8.1 API 模式

- POST /v1/meal-plan-runs：校验并创建运行，立即返回 202、run_id 和 run_version。

- GET /v1/meal-plan-runs/{run_id}/events：SSE 订阅节点事件，支持 Last-Event-ID。

- GET /v1/meal-plan-runs/{run_id}：获取权威状态快照。

- POST /v1/meal-plan-runs/{run_id}/decisions：提交协商选择，携带 expected_version 和 idempotency_key。

- POST /v1/meal-plan-runs/{run_id}/cancel：请求协作式取消。

- PATCH /v1/meal-plans/{plan_id}：拖拽或替换菜品后先做增量验证。

## 8.2 事件可靠性

Redis Pub/Sub 适合实时广播，但客户端断线时事件无法重放，因此不作为唯一事实源。推荐业务状态和 Outbox 保存在 PostgreSQL，事件投递到 Redis Streams；SSE 重连后根据 Last-Event-ID 继续消费，事件过期时回退到 Run Snapshot。

| 字段 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| event_id | 单调递增或 Stream ID | 断线续传 |
| run_id | 运行标识 | 隔离不同任务 |
| run_version | 产生事件时的状态版本 | 识别旧事件 |
| event_type | node_started / progress / interrupt / completed / failed | 前端路由 |
| safe_payload | 状态摘要、进度、选项和错误码 | 不得包含隐式推理过程或密钥 |
| created_at | 服务端时间 | 追踪与排序 |

# 9. 缓存、模型路由与成本控制

## 9.1 分层缓存

| 层 | Key | 推荐度 | 安全条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食材/营养缓存 | canonical_food_id + nutrition_version | 高 | TTL 长，版本变化失效 |
| Embedding 缓存 | content_hash + embedding_model_version | 高 | 内容不变可复用 |
| 检索候选缓存 | normalized_query + hard_filter_hash + index_version | 中 | 返回候选后仍需过滤 |
| 意图解析缓存 | query_hash + profile_schema_version + prompt_version | 中 | 歧义请求不命中 |
| 完整计划缓存 | profile_snapshot + constraint_hash + data/solver versions | 低 | 仅精确匹配，返回前重新验证 |

‘相似度 > 0.95’不足以复用完整个性化方案。两条查询可能语义相似，却在花生过敏、预算或人数上完全不同。语义缓存优先用于意图解析和检索候选，最终计划只允许严格指纹命中。

## 9.2 Model Routing

| 任务 | 默认路由 | 升级/限制 |
| --- | --- | --- |
| 结构化意图提取 | 小/中模型优先 | Schema 校验失败或歧义再升级 |
| 冲突解释与协商 | 中/大模型 | 需要理解多个权衡时使用 |
| 软质量检查 | 小模型或规则 | 不承担安全权威 |
| 营养与约束验证 | 不使用 LLM | 确定性代码 |

## 9.3 Rate Limit 与背压

- 按用户、IP、组织和接口设置令牌桶限流；创建 Run 的入口最严格。

- 对 LLM Provider 设置全局并发信号量和每模型配额，收到 429 时指数退避并加入随机抖动。

- 队列长度或预计等待时间超过阈值时返回 429/503 与 Retry-After，不无限堆积。

- 每个 Run 带 Token、调用次数、时长和费用预算；超限后降级或停止。

- Prompt 的稳定系统前缀、工具 Schema 和 Skill 索引尽量固定，动态状态放后部以提高缓存复用。

# 10. 安全、隐私与权限边界

| 威胁 | 场景 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 提示词注入 | 检索内容含恶意指令 | 按数据处理；抽取结构化字段；不赋予指令权；工具最小权限；结果再验证 |
| 采集器越权 | Crawler 获取宿主密钥或任意网络 | 独立容器、非 root、只读根文件系统、最小环境变量、域名白名单 |
| 工具滥用 | LLM 调用未授权工具 | Registered/Available/Authorized 三层控制；普通会话看不到采集工具 |
| 不安全副作用 | 重试导致重复扣库存 | 幂等键、事务流水、唯一约束和审批 |
| 敏感档案 | 健康偏好、过敏信息泄漏 | 最小化采集、传输加密、字段级保护、导出和删除 |
| 日志泄漏 | Prompt/Tool 输出包含个人信息 | 脱敏、分级留存、禁止记录密钥和完整隐式推理 |

Structured Output 的真实作用 JSON Schema 能约束输出形状并减少解析错误，但不能保证内容真实，也不能阻止模型服从数据中的恶意指令。安全依靠输入隔离、权限边界、确定性验证和审批共同实现。

# 11. 接口与核心数据模型

## 11.1 关键实体

| 实体 | 作用 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| UserProfileSnapshot | 档案不可变快照 | profile_snapshot_id, allergies, goals, activity, version |
| ConstraintSet | 一次规划的三级约束 | immutable, negotiable, soft, provenance, version |
| RecipeVersion | 可追溯菜谱版本 | source, license, content_hash, ingredients, steps |
| IngredientNormalization | 食材对齐结果 | canonical_id, amount_range, unit, preparation_state, conversion_source |
| PriceSnapshot | 版本化价格基准 | region, currency, price_range, effective_at, confidence, version |
| CandidateCoverageReport | 求解前覆盖检查 | status, per_slot_count, category_coverage, missing_categories |
| SolverNumericPolicy | 数值量化契约 | scale_by_field, rounding_policy, bounds, version |
| MealPlan | 规划结果 | recipe_versions, servings, objectives, plan_version, price_snapshot_id |
| ValidationReport | 确定性验收 | violations, totals, warnings, validator_version |
| AgentRun | 长任务状态 | thread_id, status, run_version, budgets, lease |
| RunEvent | 可恢复状态事件 | event_id, run_id, version, safe_payload |
| ToolExecution | 工具审计 | tool, input_hash, output_hash, latency, outcome |
| IdempotencyRecord | 副作用去重 | scope, key, response_ref, expires_at |

## 11.2 工具契约要求

- 输入输出均使用 Pydantic/JSON Schema，禁止自由格式参数。

- 每个工具声明 timeout、retry_policy、idempotent、side_effect_level 和 authorization_scope。

- 副作用工具默认不可由模型永久授权；高风险操作需要显式确认。

- 工具错误返回机器可读 error_code、retryable、safe_message 和 evidence，不把异常堆栈直接发送给模型。

# 12. 可观测性与评测体系

## 12.1 Trace 设计

| Span | 记录内容 |
| --- | --- |
| Run | 用户、版本、状态、总耗时、总成本、最终结果 |
| Node | 节点开始/结束、路由原因、重试次数、状态差异摘要 |
| LLM | 模型、Prompt 版本、Token、延迟、Rate Limit、结构化解析结果 |
| Tool | 工具名、授权结果、输入输出 Hash、延迟、错误码 |
| RAG | 过滤条件、召回集、融合/Rerank 分数、来源版本 |
| Solver | 变量/约束规模、时间限制、状态、目标值、可行性 |
| HITL | 中断原因、展示选项、用户选择、恢复版本 |

## 12.2 离线评测集

建立不少于 100 个固定场景，覆盖正常规划、约束冲突、隐藏过敏原、单位换算与舍入边界、价格缺失、候选覆盖不足、营养 API 超时、Solver UNKNOWN、用户双击、过期版本、SSE 重连、重试幂等和取消恢复。评测结果绑定代码 Commit、Prompt 版本、模型版本和数据快照。

| 类别 | 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全 | 不可放宽约束满足率 | 100% | 验收门槛，不是当前成果 |
| 安全 | 测试集过敏违规 | 0 | 任何一例阻断发布 |
| 任务 | 可行场景规划成功率 | ≥95% | 按固定场景统计 |
| 任务 | 无解/未知状态区分准确率 | ≥95% | 避免把 UNKNOWN 当 INFEASIBLE |
| 数值 | 量化后假可行方案数 | 0 | 边界值采用保守舍入并由 Decimal 复验 |
| 数据 | 单位换算金标通过率 | ≥95% | 覆盖质量、体积、计数与模糊单位 |
| 检索 | 覆盖不足路由准确率 | ≥95% | 不把数据不足误判为数学无解 |
| 恢复 | 可恢复故障成功率 | ≥80% | 超时、空检索、429 等 |
| Agent | 重复修复策略率 | <5% | 检查循环控制 |
| RAG | Recall@20 | ≥85% | 人工相关性标注 |
| 并发 | Run 接纳 API P95 | <300 ms | 不含端到端规划 |
| 系统 | 端到端 P95/Token/费用 | 实测后设基线 | 不预写节省比例 |

# 13. 部署与容量演进

## 13.1 MVP 部署

- Docker Compose：web、api、agent-worker、solver-worker、ingestion-worker、postgres、redis。

- PostgreSQL 同时承载业务数据、pgvector、Outbox 和开发期 Checkpointer，减少运维复杂度。

- Redis 同时承载任务队列、限流计数和 Streams；对不同用途设置 Key 前缀与内存策略。

- 对象存储保存原始菜谱快照和大文件，数据库保存引用、Hash 和元数据。

- 外部 LLM 与营养 API 使用 Secret 管理，不注入采集容器。

## 13.2 扩容触发条件

| 信号 | 动作 | 监控 |
| --- | --- | --- |
| Solver 队列持续积压 | 增加 Solver 进程/节点；限制每任务线程数 | CPU 使用率、队列等待时间 |
| LLM 429 增多 | 降低并发、路由备用模型、扩展供应商配额 | 429 率、重试延迟 |
| SSE 连接增长 | 独立 Event Gateway；Streams 分片 | 连接数、发送延迟 |
| 向量检索成为瓶颈 | 拆分专用向量库或读副本 | 检索 P95、索引规模 |
| 数据库写冲突增加 | 缩短事务、拆分热表、优化版本粒度 | 409 率、锁等待 |

# 14. 实施路线与验收

| 里程碑 | 周期 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 数据与边界 | 第 1 周 | 领域 Schema、许可清单、300–500 道菜谱、单位/密度/份量表、价格快照 | 来源可追溯；低置信度可识别 |
| M1 确定性核心 | 第 2–3 周 | Hybrid RAG、Coverage Guard、Decimal 计算、CP-SAT Scaling、Validator | 无 LLM 也能完成固定输入规划 |
| M2 Agent 闭环 | 第 4–5 周 | Analyze、Repair、Interrupt/Resume、ExecutionBudget | 冲突案例可暂停、确认、恢复 |
| M3 工程加固 | 第 6 周 | Worker 隔离、OCC、幂等、SSE/Streams、Tracing | 双击/重试/断线测试通过 |
| M4 上线与评测 | 第 7–8 周 | Web UI、Docker、100 场景评测、Demo | 形成可复现指标和演示录像 |

## 14.1 首期必须实现

- 一日三餐的完整垂直闭环。

- 三级约束与安全 Fail-Closed。

- 食材单位、密度、份量和价格的版本化数据契约。

- OR-Tools 整数量化、保守舍入及可行/无解/未知状态处理。

- 候选覆盖断路器，区分数据不足与数学无解。

- 至少一个真实 Human-in-the-loop 冲突协商案例。

- Run 持久化、重试预算、OCC、幂等与基础 Tracing。

- 固定评测集和可复现实测结果。

## 14.2 可延后

- 一周拖拽看板、多人家庭规划和临期库存预测。

- 独立 gRPC Solver Service、Kubernetes 和自动扩缩容。

- 大规模语义缓存、复杂 Pareto 前沿和多供应商 LLM 路由。

- MediaCrawlerPro 管理 Skill 的完整自动化。

# 15. 风险清单

| 等级 | 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 菜谱许可不清 | 无法公开上线或展示数据 | 只用授权/自建/用户导入；保存许可元数据 |
| 高 | 模糊用量与营养误差 | 约束计算不可信 | 区间、置信度、人工复核、保守验证 |
| 高 | 价格数据失真或过期 | 预算方案误导用户 | 价格快照、区间上界、地区/时间版本、低覆盖降级 |
| 高 | 过敏原漏检 | 用户安全风险 | 同义词库、配料展开、双重检查、Fail-Closed |
| 中 | Solver 组合爆炸 | CPU 队列积压 | 候选裁剪、时间限制、进程隔离、目标简化 |
| 中 | Agent 循环 | 成本和延迟失控 | 预算、动作去重、状态机硬路由 |
| 中 | 并发写入 | 状态污染和重复副作用 | OCC、租约、幂等、Outbox |
| 中 | 外部 API 限流 | 请求失败 | 缓存、背压、重试抖动、Model Routing |
| 低 | UI 过度设计 | 拖慢核心交付 | 首期仅做约束卡片、协商和计划卡片 |

# 16. 演示脚本、简历与面试表达

## 16.1 最有说服力的 Demo

- 用户提出：预算 10 元、20 分钟完成、50g 蛋白质、不含海鲜，并优先使用现有鸡蛋。

- Agent 提取三级约束，RAG 召回真实菜谱，Solver 判定当前候选无可行解。

- 诊断节点保持过敏约束，分别尝试提高预算、延长时间和降低蛋白目标。

- 前端展示两个可验证方案及影响，用户选择“预算提高到 18 元”。

- LangGraph 使用同一 thread_id 恢复，重新检索、求解和验证。

- 输出三餐、营养汇总、购物清单、来源证据、Trace 和实测耗时。

- 用户连续点击确认或拖拽菜品，系统通过幂等与 OCC 拒绝重复/过期写入。

## 16.2 项目简介（完成后可使用）

项目简介 面向健康成年人构建的约束感知膳食规划 Agent，将自然语言饮食需求转换为分级约束，通过版本化菜谱 RAG、OR-Tools 组合求解、确定性验证和人机协商，生成可解释、可调整、可追溯的一日三餐方案。

## 16.3 简历技术亮点模板

- 基于 LangGraph 构建可持久化 Agent 状态机，将用户需求解析为不可放宽、可协商和软目标三类约束，支持执行预算、失败恢复及 interrupt/resume 人机协商。

- 设计“LLM 策略路由 + Hybrid RAG + OR-Tools CP-SAT + 确定性 Validator”架构，避免由大模型直接计算营养或决定安全约束。

- 为 CP-SAT 建立字段级整数缩放与保守舍入契约，并以 Decimal 复验结果；构建单位/密度/标准份量转换管线及候选覆盖断路器，区分数据不足、真正无解与求解超时。

- 将异步 LLM/RAG 与 CPU 密集型求解器进行进程级隔离，基于 run_version 实现 OCC，并通过事务唯一键保障库存、购物清单等副作用幂等。

- 采用 202 + SSE 长任务交互模式，基于可重放事件流同步节点进度；记录 LLM、工具、RAG、Solver 和 HITL Trace，并构建固定场景评测集。

简历真实性 只有真正完成并通过测试的条目才能写成已实现成果。未来架构可在面试中作为演进方案说明，但不能伪装成已经落地；任何‘降低 40% 成本’必须附带基线、样本和实验方法。

## 16.4 与现有项目组合

对于 TRAE / Coding Agent 岗位，建议在简历中把 ReproPilot 放在第一位，展示安全执行、证据链和 Agent Runtime；MealPilot 放在第二位，展示约束规划、Human-in-the-loop、RAG、并发状态与产品化；Research Copilot 可以缩短为第三项目或根据版面替换。三个项目分别覆盖执行、决策和知识三个方向，避免重复。

# 附录 A：在线工具清单

| 工具 | 类型 | 职责 | 授权范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| load_user_profile | 只读 | 读取已确认档案快照 | profile:read |
| search_recipes | 只读 | 混合检索候选菜谱 | recipe:search |
| get_recipe_detail | 只读 | 读取指定版本详情 | recipe:read |
| normalize_ingredient_quantity | 只读 | 单位、密度和份量确定性换算 | nutrition:normalize |
| estimate_plan_cost | 只读 | 按价格快照估算区间 | pricing:estimate |
| check_candidate_coverage | 只读 | 生成候选覆盖报告 | recipe:validate |
| calculate_recipe_nutrition | 只读 | 确定性营养计算 | nutrition:calculate |
| solve_meal_plan | 计算 | 提交 Solver 任务 | solver:execute |
| validate_meal_plan | 只读 | 规则验证 | plan:validate |
| diagnose_infeasibility | 计算 | 受控约束诊断 | solver:diagnose |
| find_recipe_substitutes | 只读 | 寻找替代菜谱 | recipe:search |
| generate_shopping_list | 幂等写 | 生成购物清单版本 | shopping:write |
| save_user_feedback | 幂等写 | 保存明确反馈 | feedback:write |

# 附录 B：故障与降级矩阵

| 故障 | 首选处理 | 终止条件 | 用户结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 429 | 指数退避 + 抖动；备用模型 | 超过 Run 预算 | 返回可重试状态 |
| EMPTY_RETRIEVAL | 改写一次；仅放宽软过滤 | 仍为空 | 解释数据不足，不调用 Solver |
| INSUFFICIENT_COVERAGE | 检查餐次/类别缺口 | 安全过滤不可放宽 | 建议放宽时间、菜系或多样性 |
| 单位无法换算 | 查密度/份量表或有限复核 | 仍无权威值 | 保留区间或阻断精确规划 |
| 价格覆盖不足 | 使用区间或成本等级 | 无法可靠估价 | 关闭硬预算并明确提示 |
| 营养 API 超时 | 缓存或有限重试 | 无权威数据 | 不让 LLM 猜值 |
| Solver FEASIBLE | 返回可行非最优方案 | — | 标注非最优 |
| Solver UNKNOWN | 缩小候选/延长时间需确认 | 仍未知 | 不得宣称无解 |
| Solver INFEASIBLE | 进入受控诊断 | 安全约束冲突 | Fail-Closed |
| SSE 断开 | Last-Event-ID 重连 | 事件过期 | 读取 Run Snapshot |
| 过期 run_version | 拒绝写入 | — | HTTP 409 + 最新版本 |
| 重复副作用 | 命中幂等记录 | — | 返回原结果 |
| Worker 崩溃 | 租约到期后重新领取 | 重复执行 | 幂等节点/Outbox |

# 附录 C：参考资料

[1] LangGraph Interrupts  https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts

[2] LangGraph Persistence  https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[3] Google OR-Tools CP-SAT Solver  https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

[4] USDA FoodData Central API Guide  https://fdc.nal.usda.gov/api-guide

[5] MediaCrawler README and usage restrictions  https://github.com/NanmiCoder/MediaCrawler/blob/main/README_en.md

[6] Recipe1M+ official implementation and research access note  https://github.com/torralba-lab/im2recipe-Pytorch

[7] Epicurious Kaggle dataset listing  https://www.kaggle.com/datasets/hugodarwood/epirecipes

[8] Pint Tutorial  https://pint.readthedocs.io/en/stable/getting/tutorial.html

[9] Pint Contexts and cross-dimension conversions  https://pint.readthedocs.io/en/stable/advanced/defining.html

说明：许可证和第三方服务条款可能变化，上线前应重新核对正式条款。本文档中的性能指标均为建议验收目标，不代表当前已取得的实测成果。

# 17. 用户确认的三角色 Agent 编排

本项目采用受限的三角色编排：规划 Agent、确定性验证器和说明 Agent。该编排不替代 OR-Tools 与 Decimal 验证，而是将自然语言理解、候选检索和用户沟通与权威计算分离。

## 规划 Agent

负责解析用户的显式需求、区分硬约束与软偏好并生成检索策略；只能调用受注册的检索与 Solver 工具。它不得推断健康目标、修改过敏原/忌口，不得直接选择最终菜谱或份量。

## 确定性验证器

不是 LLM Agent。它以版本化菜谱、价格和营养数据为依据，使用 Decimal 复算过敏原、禁忌、设备、营养、成本和时间，只输出通过/不通过及机器可读原因。其结论高于任何模型输出。

## 说明 Agent

仅在方案通过确定性验证后运行，只接收已验证的餐次、份量和汇总数据，用于生成用户可读说明、替代建议和协商文案。它不能增加菜谱、修改约束、重算数值或改变已验证方案。

## 故障与降级

规划 Agent 的模型不可用、超时或输出不合规时，系统回退到白名单规则解析；说明 Agent 不可用时省略自然语言说明。无论何种降级，检索硬过滤、Solver 与确定性验证都必须继续独立工作。